**인터페이스 개발 프로젝트 기획안**

**2020년 2월 3일**

**과정명 : 프로젝트형 빅데이터 서비스 개발**

|  |  |
| --- | --- |
| 팀 명 | LearningMate |
| 팀 원 | 팀장: 김대찬  팀원: **김재은, 김정현, 이하람** |
| 프로젝트 주제 | 먹자골목 소개 |
| 프로젝트 수행 방향  (주요 기능 설명) | 1. 회원가입/로그인 기능 구현  2. 게시판 기능 구현  3. 먹자골목 지도 구현  4. 검색 기능 구현 |
| 역할 분담 및 일정 | ● 역할분담  김대찬: 게시판 기능  김재은: 데이터베이스 구축  김정현: 회원가입/로그인  이하람: 먹자골목 지도  ● 일정  2/1~ 2/3: 주제 선정 및 일정 수립  2/4 ~ 2/5: 자료수집:  2/8 ~ 2/19: 기능구현  2/19: 프로젝트 발표 |
| 프로젝트 수행 기술 | ● Back-end  - Django  - sqlite  ● Front-end  - HTML  - CSS  - JavaScript  - JQuery |